CAHIER DES CHARGES

Prototype d’interopérabilité — Admission d’un patient

FHIR R4 / HAPI FHIR  →  HL7 v2.5.1 ADT^A01

Version consolidée — MVP réalisable en 2 heures

| Sujet | A — Admission d’un patient |
| --- | --- |
| Serveur FHIR | https://hapi.fhir.org/baseR4 |
| Format cible | HL7 v2 — ADT^A01 |
| Principe | Spécifier → Vérifier → Implémenter → Tester → Corriger |

Document de conception fonctionnelle et technique

# Synthèse exécutive

Objectif — Réaliser un prototype connecté à un serveur FHIR réel, permettant d’admettre un patient existant via une ressource Encounter, puis de transformer les données Patient + Encounter en message HL7 v2 ADT^A01, avec traçabilité du mapping et démonstration d’interopérabilité sémantique.

Choix structurants du MVP :

FHIR R4 (serveur HAPI baseR4) ; ressources métier principales : Patient et Encounter.

Patient existant récupéré depuis le serveur ; aucune donnée patient codée en dur.

Admission matérialisée par la création d’un Encounter (POST /Encounter).

Message cible : HL7 v2.5.1 ADT^A01, noyau MSH + EVN + PID + PV1.

Quatre vues obligatoires : métier, ressources FHIR, HL7 v2, mapping terminologique ; la traçabilité est intégrée sans créer un écran complexe supplémentaire.

Aucun profil national (FR Core / US Core) revendiqué sans preuve de conformité du serveur.

L’IA est un assistant : toute proposition normative doit être vérifiée sur la documentation et sur les réponses réelles du serveur.

Utilisateur → Patient FHIR réel → POST Encounter → Vue métier → Mapping FHIR→HL7 → ADT^A01 → Vérification

# Sommaire

1. Contexte et objectifs

2. Besoin métier et acteur

3. Périmètre fonctionnel / hors périmètre

4. Scénario utilisateur

5. Critères d’acceptation

6. Spécifications FHIR

7. Interactions avec le serveur HAPI

8. Spécification HL7 v2 cible

9. Mapping FHIR → HL7 v2

10. Mapping sémantique et terminologique

11. Analyse ReEIF

12. Architecture et interface

13. Gestion des erreurs et traçabilité

14. Plan de tests

15. Vérification des propositions de l’IA

16. Hypothèses, limites et pertes d’information

17. Plan d’itération et corrections

18. Checklist GO / NO-GO

# 1. Contexte et objectifs

Dans le cadre de l’évaluation d’interopérabilité en santé, le groupe doit réaliser un prototype connecté à un serveur FHIR réel. L’objectif n’est pas uniquement d’effectuer un appel API : le prototype doit montrer la compréhension du processus métier, de la structure des données, de leur sens, de leur transformation et de leur gouvernance.

Le serveur de test retenu est le serveur public HAPI FHIR R4 : https://hapi.fhir.org/baseR4. La documentation Swagger est disponible à https://hapi.fhir.org/baseR4/swagger-ui/.

Principe directeur — Une connexion technique valide ne prouve pas l’interopérabilité. Le prototype doit préserver ou expliciter le sens lors de la transformation FHIR → HL7 v2.

Objectifs pédagogiques démontrés :

Interroger et vérifier un serveur FHIR réel.

Comprendre la séparation Patient = personne / Encounter = épisode d’admission.

Transformer explicitement des éléments FHIR vers des champs HL7 v2.

Distinguer transformation syntaxique, structurelle et sémantique.

Identifier les pertes d’information ou mappings non univoques.

Tester, corriger et documenter les décisions prises avec l’aide de l’IA.

# 2. Besoin métier et acteur

## 2.1 Besoin métier

Lorsqu’un patient arrive pour être hospitalisé, son admission doit être enregistrée et communiquée aux systèmes qui utilisent éventuellement un autre standard. Le prototype doit permettre d’exploiter les données d’un patient présentes dans FHIR, d’enregistrer son admission sous forme d’Encounter, puis de produire une notification HL7 v2 ADT^A01 cohérente.

## 2.2 Acteur principal

| Acteur | Rôle | Besoin |
| --- | --- | --- |
| Agent d’admission / secrétariat hospitalier | Identifier le patient et enregistrer son admission | Obtenir une confirmation claire de l’admission et pouvoir consulter la représentation FHIR / HL7 utilisée pour la démonstration |

# 3. Périmètre fonctionnel / hors périmètre

| Statut | Élément |
| --- | --- |
| IN | Lecture / recherche d’un Patient existant sur HAPI FHIR |
| IN | Création d’un Encounter d’admission |
| IN | Référence correcte Encounter.subject → Patient/{id} |
| IN | Affichage d’une vue métier de l’admission |
| IN | Affichage des ressources FHIR réellement reçues / créées |
| IN | Génération d’un message HL7 v2.5.1 ADT^A01 |
| IN | Mapping terminologique et transformations visibles |
| IN | Gestion des erreurs essentielles + OperationOutcome |
| IN | Traçabilité technique minimale |
| OUT | Création d’un nouveau Patient dans le MVP |
| OUT | Base de données métier locale |
| OUT | Gestion complète des lits / rendez-vous / prescriptions / facturation |
| OUT | Transfert A02, sortie A03, annulation d’admission |
| OUT | Location, Practitioner ou Organization comme ressources indépendantes sauf nécessité démontrée |
| OUT | Authentification complexe, microservices ou architecture de production |

Justification du périmètre — La création Patient, les ressources supplémentaires et les fonctionnalités de SIH complet sont volontairement exclues afin de protéger le temps de réalisation (2 h) et de concentrer la démonstration sur l’interopérabilité.

# 4. Scénario utilisateur

## 4.1 Scénario nominal

L’utilisateur recherche ou sélectionne un Patient existant sur le serveur HAPI.

L’application récupère la ressource Patient réelle et vérifie resourceType, id et les éléments nécessaires au mapping.

L’utilisateur déclenche l’action « Admettre ».

L’application construit un Encounter minimal avec status=in-progress, class=IMP, subject=Patient/{id} et period.start = date/heure d’admission.

L’application envoie POST /Encounter et utilise la ressource réellement retournée par le serveur.

La vue métier affiche l’identité du patient et le résumé de l’admission.

La vue FHIR affiche Patient et Encounter réellement utilisés.

Le moteur de transformation produit le message HL7 v2 ADT^A01.

La vue Mapping affiche les correspondances, transformations et éventuelles ambiguïtés.

La traçabilité technique enregistre l’opération, l’endpoint, le code HTTP et le résultat sans stocker inutilement les données patient.

## 4.2 Scénarios d’erreur principaux

Patient introuvable.

Patient incomplet pour la transformation ciblée.

Serveur FHIR indisponible ou erreur HTTP.

POST Encounter refusé.

Réponse FHIR de type OperationOutcome.

Champ optionnel absent.

Mapping sémantique non univoque.

# 5. Critères d’acceptation

| ID | Critère | Acceptation |
| --- | --- | --- |
| CA-01 | Connexion | GET /metadata permet de vérifier l’accès au serveur et ses capacités. |
| CA-02 | Données réelles | Les données Patient affichées proviennent du serveur HAPI ; aucun patient métier n’est codé en dur. |
| CA-03 | Patient | Un Patient valide peut être lu / sélectionné et son resourceType est contrôlé. |
| CA-04 | Admission | Une admission valide déclenche réellement POST /Encounter. |
| CA-05 | Référence | Encounter.subject.reference pointe vers le Patient sélectionné. |
| CA-06 | Encounter minimal | status, class, subject et period.start sont présents selon le scénario. |
| CA-07 | Vue métier | Le résumé d’admission est compréhensible sans connaître FHIR. |
| CA-08 | Vue FHIR | Les ressources Patient et Encounter réellement utilisées sont consultables. |
| CA-09 | HL7 | Le message généré est de type ADT^A01 et comporte au minimum MSH, EVN, PID, PV1. |
| CA-10 | Mapping | Chaque champ HL7 significatif est relié à sa source FHIR et à une règle explicite. |
| CA-11 | Terminologie | Au moins un mapping terminologique est visible et justifié. |
| CA-12 | Donnée manquante | Aucune valeur métier absente n’est inventée. |
| CA-13 | Erreurs | Les erreurs HTTP/FHIR sont détectées et n’entraînent jamais un faux succès. |
| CA-14 | Généricité | Le parcours fonctionne avec au moins un deuxième Patient sans modification du code métier. |
| CA-15 | Traçabilité | Les interactions principales sont traçables sans journaliser inutilement les données personnelles. |

# 6. Spécifications FHIR

## 6.1 Version et profil

Cible : FHIR R4 / 4.0.1, à confirmer au démarrage via le CapabilityStatement du serveur.

Le MVP s’appuie sur les ressources FHIR R4 de base. Aucune conformité FR Core, US Core ou IPS n’est revendiquée sans preuve explicite fournie par le serveur ou le sujet.

## 6.2 Ressource Patient

| Élément | Rôle dans le MVP | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Patient.id | Référence technique FHIR | Ne remplace pas automatiquement un identifiant métier. |
| Patient.identifier | Identifiant métier / source de PID-3 | Plusieurs identifiants peuvent exister : règle de sélection à documenter. |
| Patient.name | Nom / prénom / source de PID-5 | FHIR autorise plusieurs noms et plusieurs given. |
| Patient.birthDate | Source de PID-7 | Conversion de format uniquement. |
| Patient.gender | Source de PID-8 | Nécessite un mapping terminologique. |
| Patient.telecom | Optionnel | Hors noyau du MVP ; peut alimenter PID-13 si disponible et si temps restant. |

## 6.3 Ressource Encounter

| Élément | Valeur / usage attendu | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Encounter.status | in-progress | Admission active. |
| Encounter.class | IMP (inpatient encounter) | Classe de prise en charge ; mapping vers PV1-2. |
| Encounter.subject | Patient/{idFHIR} | Référence au patient concerné. |
| Encounter.period.start | Date/heure de l’admission | Source de PV1-44 et/ou information événementielle. |
| Encounter.identifier | Si présent / généré selon règle | Peut alimenter PV1-19. |
| Encounter.location | Optionnel | Non imposé dans le MVP ; exploité seulement si réellement disponible. |

Règle de conception — Patient représente la personne. Encounter représente l’épisode de prise en charge / l’admission. Les deux concepts ne doivent jamais être confondus.

# 7. Interactions avec le serveur HAPI

| Interaction | Objectif | Réponse attendue | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /metadata | Vérifier CapabilityStatement, version et capacités | CapabilityStatement | Bloquant avant développement |
| GET /Patient/{id} | Lire un patient précis | Patient | MVP |
| GET /Patient?name=... ou ?identifier=... | Rechercher un patient | Bundle searchset | À vérifier dans les capacités et par Postman |
| POST /Encounter | Créer l’admission | Encounter créé / OperationOutcome en erreur | MVP |
| GET /Encounter/{id} | Relire l’admission créée | Encounter | Recommandé pour vérification |
| GET /Encounter?patient={id} | Vérifier / rechercher les Encounter du patient | Bundle | À vérifier dans les capacités et par Postman |

Règle : ne jamais considérer un SearchParameter ou une capacité d’écriture comme acquis sans vérification dans le CapabilityStatement, Swagger et/ou Postman.

# 8. Spécification HL7 v2 cible

Décision de conception : HL7 v2.5.1 — ADT^A01 (Admit/Visit Notification).

Si l’enseignant impose une autre version HL7 v2, les champs et obligations devront être revérifiés avant implémentation.

| Segment | Rôle dans le prototype |
| --- | --- |
| MSH | En-tête technique : type de message, horodatage, identifiant message, version. |
| EVN | Informations sur l’événement d’admission. |
| PID | Identité administrative du patient. |
| PV1 | Informations relatives à la visite / admission. |

MSH|...|ADT^A01|...|2.5.1
EVN|A01|...
PID|...
PV1|...

Cet exemple illustre uniquement la structure cible ; les valeurs doivent provenir des ressources FHIR ou de métadonnées techniques générées par l’application.

# 9. Mapping FHIR → HL7 v2

Chaque mapping doit être documenté avant l’implémentation et classé : correspondance exacte, transformation nécessaire, correspondance approximative ou correspondance non déterminée.

| Information | Source FHIR | Cible HL7 | Règle | Type | Risque / perte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifiant patient | Patient.identifier | PID-3 | Sélectionner l’identifiant métier retenu ; construire le datatype HL7 adapté. | Transformation nécessaire | Plusieurs identifiants possibles. |
| Nom / prénom | Patient.name | PID-5 | Transformer HumanName vers XPN. | Transformation structurelle | Plusieurs noms / prénoms possibles. |
| Date de naissance | Patient.birthDate | PID-7 | YYYY-MM-DD → YYYYMMDD. | Transformation syntaxique | Faible si date complète. |
| Sexe administratif | Patient.gender | PID-8 | Mapping terminologique contrôlé. | Mapping sémantique | Voir §10. |
| Classe admission | Encounter.class.code | PV1-2 | IMP → I. | Mapping sémantique | Réduction de richesse terminologique. |
| Identifiant séjour | Encounter.identifier | PV1-19 | Copie / transformation si présent. | Transformation nécessaire | Peut être absent. |
| Date admission | Encounter.period.start | PV1-44 | FHIR dateTime → HL7 TS. | Transformation syntaxique | Conserver le fuseau si pertinent. |
| Localisation | Encounter.location | PV1-3 | Construire une PL uniquement si donnée fiable. | Approximative / optionnelle | Modèle FHIR plus riche. |

# 10. Mapping sémantique et terminologique

## 10.1 Sexe administratif

| FHIR source | HL7 v2 cible | Décision MVP | Type |
| --- | --- | --- | --- |
| male | M | Conversion automatique | Correspondance exacte / équivalente |
| female | F | Conversion automatique | Correspondance exacte / équivalente |
| unknown | U | Conversion automatique | Correspondance exacte / équivalente |
| other | — | Ne pas convertir silencieusement ; afficher « correspondance non déterminée / ambiguë » et demander une décision métier si nécessaire. | Non univoque |

## 10.2 Classe d’Encounter

| Source | Cible | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| FHIR Encounter.class = IMP | HL7 v2 PV1-2 = I | inpatient encounter → Inpatient ; mapping sémantique, pas simple copie de chaîne |

Règle sémantique — Une transformation ne doit jamais être validée uniquement parce que deux libellés se ressemblent. Si la correspondance n’est pas démontrable, la valeur doit rester non mappée et l’ambiguïté doit être visible.

# 11. Analyse ReEIF appliquée au prototype

| Couche | Application | Risque | Réponse MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| Juridique / réglementaire | Utiliser uniquement des données de test ; ne jamais saisir ou versionner des données patient réelles. | Exposition de données personnelles. | Minimisation ; aucun secret ni donnée réelle dans GitHub. |
| Politique / gouvernance | Définir quelles données sont utilisées et qui valide les mappings. | Règles implicites ou non documentées. | Mappings et décisions consignés dans le CdC. |
| Processus de soin | Admission du patient : identifier → admettre → notifier. | Confondre identité et séjour. | Patient = personne ; Encounter = admission. |
| Information | Patient, Encounter, identifiants, dates, codes. | Perte de sens ou mapping faux. | Table de mapping + gestion des ambiguïtés. |
| Applications | FHIR REST côté source ; HL7 v2 côté cible. | Mauvaise ressource, endpoint ou structure. | Validation resourceType, réponses, segments. |
| Infrastructure SI | HTTPS, HAPI FHIR, navigateur / environnement de développement. | Indisponibilité, CORS, réseau. | Tests Postman + test direct depuis l’application. |

# 12. Architecture et interface

## 12.1 Architecture minimale

Utilisateur
   ↓
Interface Web
   ↓
Service / Client FHIR REST → HAPI FHIR R4
   ↓
Patient + Encounter
   ↓
Couche métier / validation
   ↓
Mapper FHIR → HL7 v2
   ↓
ADT^A01

Aucune base de données métier locale n’est nécessaire. L’architecture doit rester monolithique et simple. Le choix technologique appartient à l’équipe / au vibe coding ; il ne constitue pas une exigence d’interopérabilité.

## 12.2 Vues obligatoires

| Vue | Contenu |
| --- | --- |
| 1. Admission / vue métier | Recherche / sélection du Patient, bouton Admettre, résumé compréhensible. |
| 2. FHIR | Afficher les JSON Patient et Encounter réellement utilisés. |
| 3. HL7 v2 | Afficher le message ADT^A01 généré en monospace. |
| 4. Mapping / terminologie | Afficher source → règle → cible, type de transformation et ambiguïtés. |

La traçabilité technique peut être affichée dans un panneau compact de la vue FHIR ou dans une zone dédiée si le temps le permet ; elle ne doit pas détourner l’équipe du parcours principal.

# 13. Gestion des erreurs et traçabilité

| Erreur | Comportement attendu |
| --- | --- |
| Serveur inaccessible | Message clair ; aucune simulation de succès. |
| HTTP 4xx / 5xx | Afficher le statut et un message synthétique. |
| OperationOutcome | Détecter resourceType=OperationOutcome et présenter issue[].diagnostics / details lorsqu’ils existent. |
| Patient introuvable | Informer l’utilisateur ; pas de création Patient dans le MVP. |
| Patient sans données nécessaires | Bloquer uniquement la transformation concernée ; expliquer le champ manquant. |
| POST Encounter refusé | Ne pas annoncer l’admission comme réussie. |
| Mapping impossible / ambigu | Afficher « correspondance non déterminée » ; ne pas inventer une valeur. |

## 13.1 Traçabilité minimale

| Champ de trace | Exemple |
| --- | --- |
| Date/heure | 2026-09-15 14:05:12 |
| Méthode / endpoint | POST /Encounter |
| Code HTTP | 201 |
| Ressource | Encounter |
| Résultat | Création réussie / erreur |
| Détail | Message technique court, sans données personnelles inutiles |

# 14. Plan de tests

| ID | Objet | Action / entrée | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | Serveur | GET /metadata | CapabilityStatement lisible ; version/capacités relevées. |
| T02 | Patient valide | GET /Patient/{id} | HTTP succès + resourceType=Patient. |
| T03 | Recherche | GET /Patient?... | Bundle searchset ; traitement de 0/1/plusieurs résultats. |
| T04 | Patient inexistant | ID / recherche sans résultat | Message clair ; aucun faux patient. |
| T05 | Admission | POST /Encounter | Encounter créé ; id retourné ; subject correct. |
| T06 | Référence | Encounter.subject.reference | Patient/{idFHIR} du patient sélectionné. |
| T07 | Mapping sexe | male / female / unknown | M / F / U. |
| T08 | Mapping ambigu | other | Aucune conversion silencieuse ; ambiguïté affichée. |
| T09 | Classe | IMP | PV1-2 = I. |
| T10 | Date naissance | 2002-04-10 | PID-7 = 20020410. |
| T11 | Timestamp admission | FHIR dateTime | HL7 TS cohérent. |
| T12 | ADT | Patient + Encounter valides | MSH, EVN, PID, PV1 présents ; MSH-9 identifie ADT^A01. |
| T13 | OperationOutcome | Déclencher une erreur FHIR | Erreur reconnue et présentée. |
| T14 | Serveur indisponible | URL invalide / réseau coupé | Message d’erreur ; aucun faux succès. |
| T15 | Généricité | Deuxième Patient | Parcours fonctionne sans modification du code métier. |
| T16 | Traçabilité | Exécuter plusieurs opérations | Méthode, endpoint, statut et résultat disponibles sans exposition inutile de données. |

# 15. Vérification des propositions de l’IA

Règle d’or — L’IA peut proposer. L’équipe doit spécifier, vérifier, comprendre et tester le résultat. Une proposition de l’IA n’est jamais considérée comme normative par défaut.

Avant d’accepter une proposition de l’IA, vérifier au minimum :

la version FHIR et la ressource utilisée ;

l’endpoint, la méthode HTTP et les SearchParameters ;

la structure de la réponse (Patient, Encounter, Bundle, OperationOutcome) ;

la version HL7 v2, le segment et le champ cible ;

le système de codes et la terminologie ;

les règles de mapping et les pertes d’information ;

le résultat réel obtenu dans Postman puis dans l’application.

CONCEVOIR → DEMANDER À L’IA → VÉRIFIER → TESTER SUR HAPI → IDENTIFIER L’ÉCART → CORRIGER → RETESTER → VALIDER

# 16. Hypothèses, limites et pertes d’information

| Sujet | Hypothèse / décision | Limite / perte |
| --- | --- | --- |
| FHIR R4 / capacités HAPI | À vérifier au démarrage par /metadata et Swagger. | Un serveur public peut évoluer. |
| Version HL7 v2.5.1 | Décision de conception à confirmer si l’enseignant impose une autre version. | Les obligations de champs peuvent varier selon version / profil. |
| Patient.identifier | Peut contenir plusieurs identifiants. | La sélection d’un identifiant métier doit être explicite. |
| Patient.name | Plusieurs noms / given possibles. | Le passage vers XPN peut réduire l’information. |
| Patient.gender | other non univoque dans le mapping retenu. | Ne pas traduire silencieusement. |
| Encounter | FHIR peut être plus riche que le PV1 minimal. | Certaines données seront volontairement ignorées. |
| Localisation | Non obligatoire dans le MVP. | Pas de hiérarchie Location complète. |
| Persistance HAPI | Serveur public partagé. | Ne jamais dépendre d’un identifiant supposé permanent. |
| Sécurité | Prototype pédagogique. | Pas d’IAM hospitalier ni audit de sécurité complet. |

# 17. Plan d’itération et corrections

| Étape | Hypothèse | Vérification | Correction possible |
| --- | --- | --- | --- |
| Itération 1 — Serveur | Hypothèse : HAPI expose les capacités nécessaires. | GET /metadata + Postman. | Ajuster endpoints / SearchParameters si nécessaire. |
| Itération 2 — Modèle FHIR | Patient + Encounter suffisent au MVP. | Tester sur données réelles du serveur. | Réduire ou compléter uniquement si nécessaire. |
| Itération 3 — Admission | POST Encounter accepté. | Créer puis relire un Encounter. | Corriger payload / champs / CORS. |
| Itération 4 — Mapping | Les correspondances retenues sont correctes. | Comparer source FHIR, règle, cible HL7. | Corriger toute approximation ou champ erroné. |
| Itération 5 — Application | Le parcours complet fonctionne. | Tester un second patient et les erreurs. | Corriger la généricité et la gestion d’erreur. |

Exemples d’écarts à anticiper : SearchParameter non supporté, patient incomplet, POST Encounter refusé, CORS, ressource OperationOutcome, champ Encounter absent, mapping non exact.

# 18. Checklist GO / NO-GO

| Domaine | Point à valider | Statut |
| --- | --- | --- |
| FHIR | /metadata testé et version/capacités relevées | ☐ |
| FHIR | Patient lisible depuis HAPI | ☐ |
| FHIR | Méthode de recherche retenue testée dans Postman | ☐ |
| FHIR | POST /Encounter testé avec succès | ☐ |
| FHIR | Encounter.subject correctement relié au Patient | ☐ |
| HL7 | Version 2.5.1 confirmée ou acceptée comme décision de conception | ☐ |
| HL7 | MSH + EVN + PID + PV1 validés pour le MVP | ☐ |
| Mapping | Patient → PID et Encounter → PV1 documentés | ☐ |
| Mapping | gender et IMP mappings testés ; ambiguïtés explicites | ☐ |
| Erreur | OperationOutcome et erreurs HTTP gérés | ☐ |
| Application | Appel HAPI depuis l’environnement de développement testé | ☐ |
| Généricité | Deuxième Patient testé | ☐ |
| Projet | Dépôt GitHub créé | ☐ |
| IA | Fichiers de prompts individuels prêts et traçables | ☐ |

GO — Le développement peut démarrer lorsque les points bloquants sont validés : accès HAPI, Patient réel, POST Encounter, mapping principal et structure HL7 cible.

# Références de vérification

HAPI FHIR R4 — Swagger : https://hapi.fhir.org/baseR4/swagger-ui/

HAPI FHIR R4 — Base URL : https://hapi.fhir.org/baseR4

HL7 FHIR R4 — Patient / Encounter / CapabilityStatement : https://hl7.org/fhir/R4/

Guide FR Core (référence de contexte, non imposé au MVP) : https://hl7.fr/ig/fhir/core/

US Core (référence comparative, non imposé au MVP) : https://build.fhir.org/ig/HL7/US-Core/

HL7 v2.5.1 — documentation des segments / messages utilisée pour validation du mapping.

Fin du cahier des charges — version consolidée